|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第2次臨時會代表建議案執行情形報告表** | | | | | |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 建設類 | 1 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於五福谷農路往森永隧道口增設路燈3盞案。 | 財經課 | 預計8月初會同廠商會勘。 |
| 建設類 | 2 | 劉仁宗 | 建請達仁鄉公所於安朔淨水場周邊河道清疏乙案。 | 財經課 | 預計8月11日會同設計單位現勘。 |
| 建設類 | 3 | 劉仁宗 | 建請達仁鄉公所往新化入口處(大武國中旁)擋土牆彩繪乙案。 | 財經課 | 預計8月7日會同設計單位赴現場會勘。 |
| 建設類 | 4 | 劉仁宗 | 建請達仁鄉公所於安朔資材室周邊環境雜草清理及鋪設水泥路乙案。 | 財經課 | 已會同代表現勘確認。 |
| 建設類 | 5 | 邱志偉 | 建請鄉公所於都哇拔段194地號建議安裝電線及照明燈乙案。 | 財經課 | 預計8月初會同廠商會勘。 |
| 建設類 | 6 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所於台坂派出所往台坂村方向，增設跳動路面乙案。 | 財經課 | 預計8月7日會同設計單位赴現場會勘。 |
| 農觀類 | 1 | 葛鴻文 | 建請鄉公所修復森永第九鄰，位於溫玉妹土地上的公用蓄水池。 | 農觀課 | 預計8月7日會同財經課現勘。 |
| 農觀類 | 2 | 吳明忠 | 全家停車場及圖書館前空地，是否可以規劃為常態性的假日市集乙案。 | 農觀課 | 預計8月初會同部落幹部召開會議討論。 |
|  |  |  | (以下空白) |  |  |