|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第1次定期會代表建議案執行情形報告表** | | | | | |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 建設類 | 1 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂7鄰康金祥至12鄰鄭自輝後方擋土牆，增設防護網案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 2 | 廖新一 | 建請鄉公所於新興段102、103-105地號，增設護欄案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 3 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂村11鄰162號、12鄰165號，增設護欄案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 4 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂4鄰60號至64號興建排水溝案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 5 | 廖新一 | 建請鄉公所於東68縣道6.5K處，增設防落石網案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 6 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂段443、444、448、449地號，鋪設水泥路面案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 7 | 廖新一 | 建請鄉公所於東68縣道(土坂公園)道路，擋土牆面彩繪案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 8 | 廖新一 | 建請鄉公所於台坂段172地號，農路鋪設水泥路面案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 9 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂段259、280地號，重新鋪設水泥路面案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 10 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂新興部落野溪左右岸繼續興建護岸乙案。 | 財經課 | 會勘完成，副座建議本案暫緩辦理。 |
| 建設類 | 11 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂村466、309、521、280、190、553、462等地號，增設路燈12盞案。 | 財經課 | 會勘完成，俟廠商估價後辦理。 |
| 建設類 | 12 | 葛鴻文 | 建請鄉公所提報水保局修復南田村編號東達農007號農路。 | 財經課 | 會勘完成，俟勘查紀錄表完成後提報水保局。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第1次定期會代表建議案執行情形報告表** | | | | | |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 建設類 | 13 | 葛鴻文 | 建請鄉公所提報公路局修建南田集會所至南田公園間封閉式水溝。 | 財經課 | 會勘完成，俟公路局(太麻里工作站)核定後函報。 |
| 建設類 | 14 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村往新生路，新設護欄案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 15 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村至新生部落間之道路排水溝井池清理案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 16 | 邱志偉 | 建請鄉公所於都哇拔段65、106地號遷移電線桿乙案。 | 財經課 | 會勘完成，俟發文至台電辦理後續事宜。 |
| 建設類 | 17 | 邱志偉 | 建請鄉公所於土坂段485-1、485-2等地號，銜接土坂段442、441興建防洪工程擋土牆乙案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 18 | 邱志偉 | 建請鄉公所於土坂段、新興段修護產業道路乙案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 建設類 | 19 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於森永村第2鄰葛長榮宅至衛生所設置擋土牆乙案。 | 財經課 | 會勘完成，俟測設公司提送概算表。 |
| 建設類 | 20 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於森永聯外道路路樹整修案。 | 財經課 | 會勘完成，本案擬另請僱工整理。 |
| 建設類 | 21 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於森永村第3鄰施福光宅至第6鄰邱文展宅前興建排水溝案。 | 財經課 | 會勘完成，俟測設單位提送概算表。 |
| 建設類 | 22 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於南田段往森永段農路，繼續延伸500公尺案。 | 財經課 | 會勘完成，俟勘查紀錄表完成後提報水保局。 |
| 建設類 | 23 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於森永村舊村辦公處綠化美化案。 | 財經課 | 會勘完成，俟測設公司提送工程概算表。 |
| 建設類 | 24 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所針對台坂橋、台拉橋、啦里吧橋、土坂橋河段雜草清除及野溪清疏乙案。 | 財經課 | 本案提報水保局治山防災計畫。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第1次定期會代表建議案執行情形報告表** | | | | | |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 建設類 | 25 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所針對台坂集會所周邊排水溝、路面、擋土牆改善乙案。 | 財經課 | 會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後辦理。 |
| 農觀類 | 1 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂段487、489、499、495、494、493等農地新設蓄水池(50噸)乙座案。 | 農觀課 | 6月11日會勘完成，俟設計單位提送預算書圖後審查。 |
| 農觀類 | 2 | 劉仁宗 | 建請鄉公所研擬本鄉養殖戶、畜牧禽戶，各項輔導計畫案。 | 財經課 | 6月7日所內簽核通過，俟主管會議提起審議後辦理。 |
| 農觀類 | 3 | 邱志偉 | 建請鄉公所修正「原住民保留地土地權利審查委員會推舉」乙案。 | 財經課 | 業以6月8日達鄉農字第1120006577號函復貴會。 |
| 社會類 | 1 | 邱志偉 | 為慶祝一年一度的青年節，建請鄉公所每年辦理「達仁鄉年度優秀青年選拔推荐」乙案。 | 社會課 | 編列明年度預算執行。 |
|  |  |  | (以下空白) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |