| **臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第8次臨時會代表建議案執行情形報告表** |
| --- |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 民政類 | 1 | 邱志偉 | 建請鄉公所於東68縣道或其他地點評估設置廣播器乙案。 | 民政課 | 本案業洽廠商現勘估價，預計9/6前完工。 |
| 建設類 | 1 | 葛鴻文 | 建請鄉公所協助遷移南田村3鄰38號門前編號6090之電線桿乙案。 | 財經課 | 已通知台電擇期會勘。 |
| 建設類 | 2 | 葛鴻文 | 建請鄉公所修建南田村入口意象乙案。 | 財經課 | 業依本所113.8.14達鄉財字第1130012567號函，函請廠商測設。 |
| 建設類 | 3 | 葛鴻文 | 建請鄉公所修建南田村第1、2鄰道路旁矮牆乙案。 | 財經課 | 業依本所113.8.14達鄉財字第1130012567號函，函請廠商測設。 |
| 建設類 | 4 | 邱志偉 | 建請鄉公所於都哇拔段102、171、174、181、6等4筆地號移除電纜線及修護護欄乙案。 | 財經課 | 已通知相關單位擇期會勘。 |
| 建設類 | 5 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村6鄰新建擋土牆案。 | 財經課 | 本案業於8/22會勘完成，目前規劃設計中。 |
| 建設類 | 6 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村绍雅段217-1、222、223、247等地號農路鋪設水泥路面乙案。 | 財經課 | 本案業於8/22會勘完成，目前規劃設計中。 |
| 建設類 | 7 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村新化段293、294、299、300等地號農路鋪設水泥路面乙案。 | 財經課 | 本案業於8/22會勘完成，目前規劃設計中。 |
| 建設類 | 8 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村新化段129、130-3、130-4、130-9等地號農路鋪設水泥路面乙案。 | 財經課 | 本案業於8/22會勘完成，目前規劃設計中。 |
| 建設類 | 9 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂段500、501、502地段延長興設排水溝乙案。 | 財經課 | 本案業於8/22會勘完成，目前規劃設計中。 |
| 建設類 | 10 | 王永福 | 建請鄉公所於新化段96、118、119、120、127、128、129等7筆地號之農路舖設水泥路面乙案。 | 財經課 | 本案業於8/22會勘完成，目前規劃設計中。 |
| 建設類 | 11 | 王永福 | 建請鄉公所於新化段323、324、325、326等4筆地號民宅邊坡塌陷改善乙案。 | 財經課 | 本案業於8/22會勘完成，目前規劃設計中。 |
| 建設類 | 12 | 王永福 | 建請鄉公所於達仁衛生所後方T字路口設置反光鏡乙案。 | 財經課 | 業依本所113.8.14達鄉財字第1130012567號函，函請廠商測設。 |
| 建設類 | 13 | 王永福 | 建請鄉公所於貴所前方200公尺處十字路口增設路燈乙案。 | 財經課 | 已通知廠商現勘。 |
|  |  |  | (以下空白) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |