| **臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第10次臨時會代表建議案執行情形報告表** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 建設類 | 1 | 葛鴻文 | 建請鄉公所向公路局提出台26線設置道路警語乙案。 | 財經課 | 本案於113年12月20日會同公路局勘查後做成記錄辦理。 |
| 建設類 | 2 | 葛鴻文 | 建請鄉公所向原民會爭取經費建設南田部落入口意象乙案。 | 財經課 | 本案於113年12月20日辦理會勘。已請測設公司設計，嗣後提送原民處提報經費。 |
| 建設類 | 3 | 葛鴻文 | 建請鄉公所修復南田段421號地上農路乙案。 | 財經課 | 本案於113年12月20日辦理會勘。已納入114年南三村環改工程預算內。 |
| 建設類 | 4 | 葛鴻文 | 建請鄉公所美化森永村辦公處下方之擋土牆乙案。 | 財經課 | 本案於113年12月20日辦理會勘。已納入114年南三村環改工程預算內。 |
| 建設類 | 5 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂段448、449地號，鋪設水泥路面乙案。 | 財經課 | 本案於113年12月26日會勘完成，辦理規劃設計中。 |
| 建設類 | 6 | 廖新一 | 建請鄉公所於都哇拔段114地號，興建擋土牆乙案。 | 財經課 | 本案於113年12月26日會勘完成，辦理規劃設計中。 |
| 建設類 | 7 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村第五鄰擋土牆改善乙案。 | 財經課 | 本案於113年12月26日會勘完成，辦理規劃設計中。 |
| 建設類 | 8 | 邱志偉 | 建請鄉公所於土坂段24、47、48、49、50、51-2、51-3、54等8筆地號，鋪設水泥道路乙案。 | 財經課 | 本案於113年12月26日會勘完成，辦理規劃設計中。 |