| 臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第12次臨時會代表建議案執行情形報告表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 建設類 | 1 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所修復台九戊線往達仁林場農路乙案。 | 財經課 | 預定於5月1日(四)現勘。 |
| 建設類 | 2 | 廖新一 | 建請鄉公所改善新興段157號段農路及新設護欄乙案。 | 財經課 | 預計5月2日(五)會同設計單位辦理現勘。 |
| 建設類 | 3 | 廖新一 | 建請鄉公所於新興段50地號農路鋪設水泥路面乙案。 | 財經課 | 預計5月2日(五)會同設計單位辦理現勘。 |
| 建設類 | 4 | 廖新一 | 建請鄉公所於都哇拔段132地號改善護欄及131地號增設擋土牆乙案。 | 財經課 | 預計5月2日(五)會同設計單位辦理現勘。 |
| 建設類 | 5 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村第一公墓興建納骨牆乙案。 | 民政課 | 業簽辦委由財經課協助採購發包，刻正辦理中。 |
| 建設類 | 6 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村集會所公廁改善及加設無障礙設施乙案。 | 民政課 | 業辦理估價請購，廠商安排時間施作中。 |
| 建設類 | 7 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村電信基地台遷移乙案。 | 民政課 | 訂於5月6日(二)由民政課長與財經課長會同中華電信業者、前村長邱嘉半至新化基地台會勘，會勘後再擇日邀請地方幹部共同商議，辦理後續作業。 |
| 建設類 | 8 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村電信局線路改善乙案。 | 財經課 | 預計5月6日(二)會同提案代表及中華電信辦理會勘。 |
| 建設類 | 9 | 邱志偉 | 建請鄉公所於都哇拔段164、165、166、167、168、169等6筆地號設置防落石網乙案。 | 財經課 | 預計5月2日(五)會同設計單位辦理現勘。 |
| 建設類 | 10 | 邱志偉 | 建請鄉公所於都哇拔段29地號交通用地興建截水溝排水工程乙案。 | 財經課 | 預計5月2日(五)會同設計單位辦理現勘。 |
| 建設類 | 11 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所於啦里吧路(近台拉段129地號路旁)、拉力坂段217地號、台拉段167、169地號增設路燈乙案。 | 財經課 | 與代表約時間會勘中。 |
| 建設類 | 12 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所於啦里吧集會所旁之產業道路舖設柏油路面乙案。 | 財經課 | 預計5月2日(五)會同設計單位辦理現勘。 |
| 建設類 | 13 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所於拉力坂段339、340、341、342、343號等農路，鋪設水泥路面乙案。 | 財經課 | 預計5月2日(五)會同設計單位辦理現勘。 |
| 建設類 | 14 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所續辦理啦里吧部落林美津農戶其農舍旁之舊有道路延伸(拉力坂段303、302、427、428等地號)鋪設水泥路面乙案。 | 財經課 | 預計5月2日(五)會同設計單位辦理現勘。 |
| 建設類 | 15 | 王永福 | 建請鄉公所於達人段235、235-1、231-20等地號之農地(南安聚落)旁溝渠設置護欄乙案。 | 財經課 | 單側增設紐澤西護欄，請監造單位協助測設，並請代表協助提供土地無償使用同意書。 |
| 建設類 | 16 | 王永福 | 建請鄉公所於達人段1、1-1、1-2等地號之農地旁溝渠設置護欄及連接橋梁乙案。 | 財經課 | 雙側紐澤西護欄及版橋一座，請監造單位協助測設，並請代表協助提供土地無償使用同意書。 |
| 建設類 | 17 | 王永福 | 建請鄉公所於台九號道接東72號道(復興路往安朔國小方向)安朔村牌樓修繕乙案。 | 財經課 | 補(朔)(村)二字及抿石子補強改善，請監造單位協助測設。 |
| 建設類 | 18 | 王永福 | 建請鄉公所於東72號道(達人段424、426地號農地前方)排水溝蓋修繕乙案。 | 財經課 | 本所自行辦理改善。 |
| 建設類 | 19 | 王永福 | 建請鄉公所於台九號道(全家超商至山海關加油站，本村十一鄰) 排水溝及十三鄰排水溝修繕乙案。 | 財經課 | 本案化糞池排水改管，請監造單位協助測設，並請代表協助提供土地無償使用同意書。 |
| 建設類 | 20 | 王永福 | 建請鄉公所於達人段373、374地號道路及達人段425、464、465、468地號農路增設路燈乙案。 | 財經課 | 請路燈承辦人協助辦理增設路燈達人段425、464、465、468地號兩盞。 |