| **臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第13次臨時會代表建議案執行情形報告表** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 農業類 | 1 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所辦理台坂村啦里吧部落，通往禱告山產業道路周邊農地，規劃設置農業灌溉用水系統乙案。 | 產觀所 | 案地資料彙整中，預計於颱風過後安排會勘。 |
| 建設類 | 1 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所針對台坂村台坂健康步道、台坂集會所旁水溝、啦里吧部落上方水溝，刨除落石淤泥及清疏水溝乙案。 | 財經課 | 本案於114年9月5日完成會勘，規劃設計中。 |
| 建設類 | 2 | 尤嘉妡 | 建請鄉公所於台拉段349、355、355-1、355-2等地號，刨除落石淤泥及設置排水系統乙案。 | 財經課 | 本案於114年9月5日完成會勘，規劃設計中。 |
| 建設類 | 3 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所修建南田村第一鄰擋土牆乙案。 | 財經課 | 本案預定10月上旬辦理會勘。 |
| 建設類 | 4 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於森永村台九戊線5.8k處，往白雲山莊農路約100公尺處 公尺增(高)矮牆乙案。 | 財經課 | 本案預定10月上旬辦理會勘。 |
| 建設類 | 5 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於森南產業段聯外道路往謝金發、邱慶盛、蔡貞惠等人之農路延伸乙案。 | 財經課 | 本案預定10月上旬辦理會勘。 |
| 建設類 | 6 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於森永村vuvu廚房停車場設置仿木圍籬乙案。 | 財經課 | 本案預定10月上旬辦理會勘。 |
| 建設類 | 7 | 王永福 | 建請鄉公所於東72道兩處坍塌區域(安朔段248地號)實施護坡工程乙案。 | 財經課 | 業提報丹娜絲颱風災後復建計畫。 |
| 建設類 | 8 | 王永福 | 建請鄉公所於安朔段144地號 (鄉公所二辦停車場)至安朔段143-1地號間之排水溝與沉沙池實施清淤乙案。 | 財經課 | 本案預定10月上旬辦理會勘。 |
| 建設類 | 9 | 王永福 | 建請鄉公所協助修復暨護岸安朔溪河堤(安朔橋沿台九線道迄交控中心間之河堤)工程乙案。 | 財經課 | 本案預定10月上旬辦理會勘。 |
| 建設類 | 10 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村第一部落至第二部落之間，排水溝及沉沙池清淤乙案。 | 財經課 | 本案於114年9月5日完成會勘，規劃設計中。 |
| 建設類 | 11 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村第三部落往土坂道路600公尺處，新設擋土牆乙案。 | 財經課 | 本案於114年9月5日完成會勘，規劃設計中。 |
|  |  |  | (以下空白) |  |  |