| **臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第5次定期會代表建議案執行情形報告表** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 產觀類 | 1 | 劉仁宗 | 建請鄉公所編擬達仁鄉觀光產業發展計畫乙案。 | 產觀所 | 7月1日已和廠商召開第一次達仁鄉國際廊帶產業盤點計畫，7月16日將召開第二次達仁鄉國際廊帶產業推展盤點計畫。 |
| 建設類 | 1 | 葛鴻文 | 建請鄉公所協助遷移南田段地號0185-0015上及路燈編號6095之電線桿乙案。 | 財經課 | 訂於114年7月15日廠商會勘確認移址處。 |
| 建設類 | 2 | 葛鴻文 | 建請鄉公所於南田段490、051、049等三處地號設置路燈乙案。 | 財經課 | 業已於6月25日會同代表完成會勘，俟估算後與其他代表新設路燈案辦理追加減預算通過後再辦。 |
| 建設類 | 3 | 葛鴻文 | 建請鄉公所於南田村五處設置道路反光鏡乙案。 | 財經課 | 業於6月25日會同提案人會勘，本案將研議辦理。 |
| 建設類 | 4 | 葛鴻文 | 建請鄉公所重建南田村第四鄰排水溝乙案。 | 財經課 | 業於6月25日會同提案人會勘，本案將研議辦理。 |
| 建設類 | 5 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於安朔村及新化村內增設路燈乙案。 | 財經課 | 業已於6月3日會同代表完成會勘，俟估算後與其他代表新設路燈案辦理追加減預算通過後再辦。 |
| 建設類 | 6 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村第三鄰道路維修乙案。 | 財經課 | 會勘日期改為7月31日辦理。 |
| 建設類 | 7 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村油杉步道新設簡易廁所乙案。 | 財經課 | 會勘日期改為7月31日辦理。 |
| 建設類 | 8 | 廖新一 | 建請鄉公所於東68聯外道路6.5K處，增設防落石網乙案。 | 財經課 | 會勘日期改為7月31日辦理。 |
| 建設類 | 9 | 廖新一 | 建請鄉公所於都哇拔段26、136地號增設仿木護欄乙案。 | 財經課 | 會勘日期改為7月31日辦理。 |
| 建設類 | 10 | 邱志偉 | 建請鄉公所於都哇拔段299、242-1地號興建擋土牆乙案。 | 財經課 | 會勘日期改為7月31日辦理。 |
| 建設類 | 11 | 邱志偉 | 建請鄉公所於土坂段76地號及都哇拔段6地號重建特色紐澤西護欄乙案。 | 財經課 | 會勘日期改為7月31日辦理。 |
| 建設類 | 12 | 邱志偉 | 建請鄉公所修復土坂段20、25、26、29-1、45等五處地號，由「里書克」往上到柯惠譯女士及其他7戶農戶之農路乙案。 | 財經課 | 會勘日期改為7月31日辦理。 |
| 建設類 | 13 | 邱志偉 | 建請鄉公所於都哇拔段296、296-1、297、310-2、309等五處地號增設路燈乙案。 | 財經課 | 業已於6月25日會同代表完成會勘，俟估算後與其他代表新設路燈案辦理追加減預算通過後再辦。 |
| 建設類 | 14 | 王永福 | 建請鄉公所於東72線安朔村文化牆前方道路柏油路面下陷改善工程乙案。 | 財經課 | 已改善 |
| 建設類 | 15 | 王永福 | 建請鄉公所於達人段657地號舖設柏油路面工程乙案。 | 財經課 | 本案業於6月19日會同提案人會勘，將先行錄案研議辦理。 |
| 建設類 | 16 | 王永福 | 建請鄉公所於東72道緊鄰安朔國小停車場圍牆呈現坍塌情事改善乙案。 | 財經課 | 納入114年南三村基礎環境改善案辦理。 |
| 建設類 | 17 | 王永福 | 建請鄉公所於東72道文化故事牆(中點)前方農路增設水泥護欄乙案。 | 財經課 | 已改善。 |
| 建設類 | 18 | 王永福 | 建請鄉公所於安朔村集會所司令台增設無障礙通道及手扶設施乙案。 | 財經課 | 本案業於6月18日會同提案人會勘，將先行錄案研議辦理。 |
| 建設類 | 19 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於森永村第七鄰伍健明宅旁，電桿遷移乙案。 | 財經課 | 本案業於6月25日會同提案人會勘，將先行錄案研議辦理。 |
| 建設類 | 20 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所修復森永聚會所仿木護欄及籃球場水泥破損處乙案。 | 財經課 | 已改善。 |
| 建設類 | 21 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於森永村中心道路(第9鄰)葛曉晴宅前，補強水泥護欄泥護欄乙案。 | 財經課 | 本案業於6月25日會同提案人會勘，將先行錄案研議辦理。 |
|  |  |  | (以下空白) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |